Государственный комитет Российской Федерации

по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой России)

Министерство внешних экономических связей

Российской Федерации (МВЭС России)

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСЧЕТНЫХ ЗАТРАТ В СОСТАВЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРИ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МДС 81-21.2000

Введен в действие с 1 апреля 1994 года

письмом Госстроя России от 30 марта 1993 года N 12-6/73.

“Порядок определения расчетной стоимости строительства и расчетных затрат в составе технико-экономических обоснований и технико-экономических предложений по строительству объектов за границей при участии организаций Российской Федерации“  разработан Внешнеэкономическим объединением “Стройкомплектэкспорт” Министерства внешних экономических связей Российской Федерации (МВЭС России) и представлен для введения в действие Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов (Главценооразованием) Госстроя России и Главным управлением инвестиций и технического содействия МВЭС России. В подготовке документа принимали участие специалисты АО “Зарубежстроймонтаж”, ГПО “Зарубежтрансстрой”, ВПО “Зарубежэнергострой”, ВПО “Зарубежатомэнергострой”, ВПО “Зарубежнефтегазстрой”, ВО “Атомэнергоэкспорт”, ГПВО “Технопромэкспорт”. Предназначен для широкого круга специалистов, связанных с вопросами определения стоимости указанного строительства в составе предпроектных проработок.

В разработке и подготовке к изданию участвовали инженеры Б.М.Орфенов (ответственный исполнитель, ВО “Стройкомплектэкспорт”), Л.Н.Крылов, В.И.Кузнецов, В.К.Одинцов, В.А.Степанов (Госстрой России), В.И.Бондаренко, В.И.Желнин, В.П.Карпиков (МВЭС России).

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предусматривает положения по определению проектными организациями Российской Федерации расчетной стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации, в валюте страны строительства и расчетных затрат российских организаций в смешанных ценах в составе технико-экономических обоснований (ТЭО) и технико-экономических предложений (ТЭП) по строительству, осуществляемому за границей при участии организаций Российской Федерации.

Порядок является обязательным для исполнения по строительству объектов, осуществляемому по межправительственным соглашениям, и носит рекомендательный характер по объектам, строящимся вне указанных соглашений.

1.2. В составе ТЭО И ТЭП* по строительству объектов, осуществляемому за границей с участием организаций Российской Федерации, определяются:

при строительстве на подрядных условиях:

расчетная стоимость строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации;

расчетные затраты российских организаций в смешанных ценах;

расчетная стоимость строительства в валюте страны строительства с выделением расчетной стоимости поставок и услуг российских организаций;

_____________

* Разработка ТЭО или ТЭП производится в случаях, предусмотренных действующим порядком проектирования объектов для строительства за границей. На 01.04.93 действует “Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей”  (СНиП 1.02.03-83). В дальнейшем вместо этой инструкции намечено ввести в действие новое “Положение по проектированию объектов для строительства за границей”.

при техническом содействии:

расчетная стоимость строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации;

расчетная стоимость строительства в валюте страны строительства с выделением расчетной стоимости поставок и услуг российских организаций;

1.3. Расчетная стоимость строительства в валюте страны строительства определяется в следующих случаях:

по предложению иностранного заказчика;

при необходимости определения капиталовложений в валюте страны строительства при разработке ТЭО или ТЭП.

Необходимость определения расчетной стоимости строительства в валюте страны строительства устанавливается в задании на разработку ТЭО или ТЭП.

1.4. Для определения расчетной стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации, в валюте страны строительства и расчетных затрат российских организаций в смешанных ценах составляются сводные расчеты в порядке, установленном разделами 2-4 настоящего Порядка.

# 2. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНУТРЕННИХ (БАЗИСНЫХ) ЦЕНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Сводный расчет стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации составляется на объект в целом по форме № 1, приведенной в приложении 1 “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”*, на основании расчетов стоимости строительства отдельных зданий и сооружений и локальных расчетов стоимости отдельных работ и затрат, составляемых по формам № 2-5, приведенным в приложениях 2-5 этого же Порядка.

По каждой строке сводного расчета стоимости строительства за границей на подрядных условиях во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации выделяется стоимость строительных и монтажных работ, выполняемых собственными силами и силами иностранных субподрядных фирм.

В сводном расчете стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации средства распределяются по главам, перечисленным в п.4.4 “Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений” (СНиП 1.02.01-85). При этом стоимость работ и затрат, перечисленных в п.2.10 “б” “Порядка составления сметной документации по объектом, строящимся за границей”, в сводный расчет стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации не включается.

_____________

* Порядок введен в действие Госстроем России и МВЭС России с 1 апреля 1993 г.

2.2. Расчеты стоимости строительства отдельных зданий и сооружений и локальные расчеты стоимости отдельных работ и затрат составляются с использованием укрупненных сметных нормативов или показателей объектов-аналогов в ценах и нормах, введенных в действие с 01.01.91. При этом должны учитываться поправки на различия в технологических, конструктивных, объемно-планировочных решениях и территориальных условиях строительства.

В случае применения в качестве показателей объектов-аналогов смет, составленных в ценах и нормах, действовавших до 01.01.91, в них должны вноситься поправки, связанные с их пересчетом в нормы и цены, введенные в действие с 01.01.91.

При отсутствии укрупненных нормативов или объектов-аналогов определение стоимости во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации производится:

по строительно-монтажным работам - на основании объемов основных строительных и монтажных работ, определенных в ТЭО или ТЭП, с использованием “Сметных норм и расценок на стромительные работы” (СНиР-91) и “Расценок на монтаж оборудования” (СНиП 4.06-91), а остальных строительно-монтажных работ - в процентах к стоимости основных работ, определяемых расчетом проектной организации;*

по оборудованию - по приводимым в составе ТЭО или ТЭП спецификациям на основное оборудование** или укрупненным показателям стоимости этого оборудования, а по остальному оборудованию - в процентах к стоимости основного оборудования, определяемых расчетом проектной организации*.

Стоимость строительно-монтажных работ определяется для условий базисного района (первый территориальный район), стоимость местных материалов - по Московской области. В случае, если в качестве показателей объектов-аналогов принимаются сметы для объектов строительства в других территориальных районах Российской Федерации, то в них должны вноситься поправки, связанные с приведением их к уровню базисного района.

2.3. Накладные расходы *** принимаются:

на строительные работы - по предельным нормам, установленным для организаций генеральных подрядчиков постановлением Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 17.01.91 № 10;

____________

* Расчеты по определению процентов составляются на основании смет на строительство аналогичных объектов на территории Российской Федерации.

** Спецификации составляются с применением оптовых цен, приведенных в прейскурантах, утвержденных во исполнение постановления Совета Министров бывшего Союза ССР от 14.06.88 № 741, и коэффициентов, утвержденных постановлениями Государственного комитета СССР по ценам от 01.06.90 № 411 и Государстенного комитета РСФСР по ценам от 07.06.90 № 308. Транстпортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и заготовительно-складские расходы включаются в спецификации в процентах к стоимости оборудования, определяемых расчетом проектной организации на основании смет на строительство объектов на территории Российской Федерации (или за границей с участием российских организаций) с приведением к уровню базисного района.

*** В отличие от Методических рекомендаций, приложенных к письму Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.10.92 № ВФ-907/12.

на монтажные и специальные строительные работы - по единым предельным нормам, установленным постановлением Госстроя СССР от 29.12.90 № 117 и подтвержденным постановлением Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 17.01.91 № 10.

Плановые накопления* принимаются в размере 8 процентов от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов**.

2.4. Средства на временные здания и сооружения определяются:

для строительства на подрядных условиях - по сметным нормам СНиП 4.09-91 или на базе объектов-аналогов, построенных за гарницей, с учетом поправок на конкретные условия строительства, в том числе по строительству жилых поселков и производственных баз, исходя из предложений по организации строительства, предусмотренных ТЭО или ТЭП;

для строительства при техническом содействии организаций Российской Федерации - по сметным нормам СНиП 4.09-91.

2.5. Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время***, определяются по нормам НДЗ-91 (СНиП 4.07-91) для III температурной зоны, без пересчета в текущий уровень цен**** .

_______________

* В отличие от Методических рекомендаций, приложенных к письму Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.10.92 №БФ-906/12.

** см.п. 1.2.3. “Методических рекомендаций по определению сметной стоимости и договорных цен в строительстве и капитальном ремонте, осуществляемом на территории РСФСР в 1992 г.”, приложенных к письму Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству от 23.09.91 № Ц-60/12, и Изменения и дополнения к этому письму, приложенные к письму Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.01.92 № БФ-39/12.

*** В сводный расчет на строительство в странах с жарким климатом не включаются.

**** В отличие от п.2.3.1. Методических рекомендаций, приложенных к письму Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.11.92 № БФ-925/12.

2.6. Стоимость проектных и изыскательских работ определяется по укрупненным показателям объектов-аналогов во внутреннизх ценах Российской Федерации с приведением к уровню 1991 г.

2.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимается в размерах, установленных для определения расчетной стоимости строительства в ТЭО строительства на территории Российской Федерации*.

_____________

* На территории Российской Федерации действуют “Предельные размеры резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включаемого в сводные сметные расчеты” (приложение 9 “Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительсво предприятий, зданий и сооружений” (СНиП 1.02.01-85). В соответствии с письмом Госстроя СССР и Госплана СССР от 28.04.86 № 18-Д/ЛБ-11-Д к этим нормам при определении расчетной стоимости строительства в ТЭО применяются коэффициенты:

по крупным и сложным предприятиям и сооружениям - 1,4;

по другим предприятиям и сооружениям (зданиям), намечаемым к строительству по индивидуальным проектам, - 1,2.

2.8. При составлении сводного расчета стоимости строительства во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации не учитываются расходы, перечисленные в п.2.11. “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”.

# 3. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СМЕШАННЫХ ЦЕНАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Сводный расчет затрат российских организаций в смешанных ценах составляется по форме № 6, приведенной в приложении 6 “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей” (без надписей о согласовании и утверждении) по номенклатуре приложения 7 этого же Порядка.

Допускается укрупнение указанной номенклатуры.

3.2. Сводный расчет затрат российских организаций в смешанных ценах может составляться одним из следующих способов:

3.2.1. Пересчет стоимости во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации в смешанные цены по коэффициентам, определенным по объектам-аналогам;

3.2.2. Применение удельных показателей в смешанных ценах, разработанных на основании данных объектов-аналогов;

3.2.3. Определение в смешанных ценах одних видов затрат по удельным показателям в смешанных ценах и других видов затрат по индивидуальным расчетам;

3.2.4. Определение всех видов затрат в смешанных ценах по индивидуальным расчетам.

3.3. При применении способа, указанного в п.3.2.1. настоящего Порядка, стоимость в смешанных ценах строительно-монтажных работ, оборудования, проектно-изыскательских работ определяется умножением их стоимости во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации по проектируемому объекту на коэффициенты, определенные по объектам-аналогам, построенным или строящимся в той же стране. Эти кэффициенты определяются делением соответствующих видов затрат в смешанных ценах на стоимость их во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации по принятому объекту-аналогу.

При этом:

стоимость во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации строительно-монтажных работ, оборудования, проектно-изыскательских работ по объекту-аналогу и проектируемому объекту должна приниматься в сопоставимых ценах, а если их уровень различен - приводиться к единому уровню;

затраты в смешанных ценах по объекту-аналогу принимаются по утвержденной смете с внесением соответствующих поправок, определяемых расчетами.

К таким поправкам, например, могут относиться:

поправки на различия в географических условиях строительства (удаленность объекта от морского порта и железных дорог страны строительства, особенности климатических условий и др.);

поправки на различия в организационных формах строительства (привлечение иностранных субподрядных фирм к выполнению работ, соотношение российских и местных рабочих и др.);

поправки на различия в ожидаемых контрактных условиях (налоги и сборы, предоставление жилья, оплата отдельных видов расходов инозаказчикам сверх цены контракта и др.);

поправки на различия ценообразующих факторов (уровень цен на материалы и оборудование, поставляемые из Российской Федерации или закупаемые за иностранную валюту, уровень заработной платы российских специалистов или местных рабочих, курс иностранной валюты и др.).

Размер затрат российского заказчика, устанавливаемых по смете в смешанных ценах для объекта-аналога, определяется в процентах от стоимости строительно-монтажных работ или оборудования с внесением, в случае необходимости, соответствующих поправок.

Средства на пусконаладочные работы определяются в смешанных ценах в таком же порядке, что и на строительно-монтажные работы, причем при расчете коэффициентов принимаются сметы на пусконаладочные работы в смешанных ценах и во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации. В случае отсутствия по объектам-аналогам смет во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации на пусконаладочные работы для этих целей могут быть использованы коэффициенты, определенные по тем же объектам-аналогам для строительно-монтажных работ, с внесением соответствующих поправок на различия в структуре строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Средства на обеспечение периода гарантийной эксплуатации определяются в смешанных ценах, исходя из показателей по объекту-аналогу, с пересчетом их по данным для проектируемого объекта: на командирование российских специалистов - по числу человеко-месяцев и на материальные ресурсы - по количеству  и виду ресурсов, а также с учетом поправок, аналогичных вышеупомянутым.

Распределение стоимости по отдельным статьям номенклатуры затрат (см. п.3.1. настоящего Порядка) производится пропорционально их удельному весу в общей стоимости по сводной смете в смешанных ценах по объекту-аналогу с учетом указанных выше поправок.

Копии сводных смет в смешанных ценах и сводных сметных расчетов во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации по объекту-аналогу, расчеты поправок и другие расчеты включаются в состав обосновывающих материалов к сводному расчету затрат российских организаций в смешанных ценах.

3.4. При применении способа, указанного в п.3.2.2. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной в п.3.1.) определяются умножением удельного показателя, разработанного, по данным объекта-аналога, в смешанных ценах, на количество единиц по проектируемому объекту, на которые разработаны удельные показатели в смешанных ценах.

Удельные показатели в смешанных ценах, в зависимости от вида затрат, могут разрабатываться:

на единицу сметной стоимости в сопоставимых ценах (1 млн. рублей строительно-монтажных работ или оборудования во внутренних (базисных ценах) Российской Федерации, 1 млн. рублей стоимости оборудования или материалов в смешанных ценах и др.);

на единицу проектного показателя (годовой выпуск продукции промышленного предприятия, мощность электростанции, протяженность пути железной дороги, количество жилой или общей площади объектов жилищно-гражданского назначения и др.);

на единицу потребных для строительства трудовых затрат или материально-технических ресурсов (на 1 человеко-час, 1 человеко-день или 1 человеко-месяц трудовых затрат, 1 тонна материально-технических ресурсов);

на другую единицу, применение которой обеспечивает достаточную достоверность определяемых затрат.

При разработке удельных показателей в смешанных ценах на основании данных объектов-аналогов должны применяться поправки, аналогичные предусмотренным в п. 3.3. настоящего Порядка.

Расчеты удельных показателей в смешанных ценах вместе с копиями сводных смет в смешанных ценах и сводных сметных расчетов во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации по объекту-аналогу и расчетами поправок включаются в состав обосновывающих материалов к сводному расчету затрат российских организаций в смешанных ценах.

3.5. При применении способа, указанного в п. 3.2.3. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной в п. 3.1.) определяются в соответствии с п. 3.4. или 3.6. настоящего Порядка, в зависимости от степени достоверности определения затрат в соответствии с п. 3.4. и полноты разработки проектных материалов, позволяющей определять затраты в соответствии с п. 3.6.

3.6. При применении способа, указанного в п. 3.2.4. настоящего Порядка, затраты в смешанных ценах (по номенклатуре, указанной в п. 3.1.) определяются для каждого вида затрат индивидуальными расчетами, составляемыми применительно к порядку, установленному разделом 3 “Сводная смета в смешанных ценах на строительство объектов за границей на подрядных условиях” “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”.

При этом:

вместо условий заключенного контракта применяются условия проекта контракта, а при его отсутствии - предполагаемые контрактные условия по данным соответствующего российского заказчика;

вместо данных раздела проекта “Организация строительства” применяются предложения по организации строительства, содержащиеся в ТЭО или ТЭП;

потребное количество материальных ресурсов для строительства определяется на основании выборок из расчетов во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации, разработанных в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

стоимость основного оборудования определяется на основании спецификаций, разрабатываемых в составе ТЭО (ТЭП), а вспомогательного оборудования - в процентах от стоимости основного оборудования, исчисленных по объектам-аналогам;

стоимость содержания российских специалистов определяется расчетами, составляемыми по укрупненным показателям, исчисляемым на основе объектов-аналогов (на 1 человеко-месяц, на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации и др.);

сумма амортизационных отчислений и эксплуатационных расходы по строительным машинам, механизмам, средствам транспорта и другим имущественным средствам генерального подрядчика определяются расчетами на основании укрупненных показателей, исчисляемых по объектам-аналогам;

перечни закупок за местную валюту не утверждаются;

в состав документации не включается форма № 13 (приложение 28), приведенная в “Порядке составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”.

3.7. При составлении сводных расчетов затрат российских организаций в смешанных ценах:

применяются исходные данные по местным затратам в соответствии с п.п. 3.4. и 4.1. “Инструкции по проектированию объектов для строительства за границей” (СНиП 1.02.03-83), а при их отсутствии или недостаточной полноте - ранее собранные исходные данные для других объектов в данной стране и информационные материалы Торгпредства Российской Федерации в стране строительства;

перевод иностранной валюты (свободно конвертируемой валюты, валюты страны строительства и валюты третьих стран) производится по соответствующим видам курсов иностранных валют в рублях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с п. 1.8. “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей” на дату составления сводного расчета:

резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимается в размере до 14 процентов от общей стоимости по сводному расчету в смешанных ценах (в рублях и иностранной валюте, пересчитанной в рубли), за исключением затрат, перечисленных в п. 3.41 “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”, и с учетом отнесения части резерва к затратам генерального подрядчика в соответствии с тем же пунктом этого Порядка;

при включении в сводный расчет затрат на приобретение российским заказчиком за иностранную валюту для генерального подрядчика строительных машин, механизмов, транспортных средств и других основных средств из общего итога сводного расчета и из общей суммы затрат генерального подрядчика исключается рублевое покрытие в сумме приобретения этих основных средств с начислением комиссионных в пользу российского заказчика в размере (в проценте), установленном российским заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

3.8. В тех случаях, если предполагается заключение контракта на строительство объекта, то перед передачей иностранному заказчику проекта контракта сводный расчет затрат российских организаций в составе ТЭО или ТЭП приводится в соответствие с условиями проекта контракта и утверждается российским заказчиком и генеральным подрядчиком. Утверждение оформляется протоколом, составляемым по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.

Если к этому времени в соответствии с п. 12.11 (последний абзац) “Инструкции по проектированию объектов для строительства за границей” (СНиП 1.02.03-83) выпущена (но не утверждена) сводная смета в смешанных ценах к проекту (рабочему проекту), то указанный протокол составляется на основе этой сметы, которая также должна быть приведена в соответствие с условиями проекта контракта.

3.9. Общая сумма по сводному расчету затрат российских организаций, утвержденному в порядке, установленном п. 3.8. настоящего Порядка, является предельным размером для общей суммы сводной сметы в смешанных ценах.

В случае, если при заключении контракта будут изменены контрактные условия или объем контрактных обязательств, исходя из которых составлен утвержденный протокол, то он подлежит соответствующему уточнению, а также переутверждению в том же порядке.

Сводные расчеты затрат российских организаций также корректируются и переутверждаются с учетом пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения контракта.

# 4. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ПОДРЯДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ СТРАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Сводный расчет стоимости строительства в валюте страны строительства составляется по форме № 15, приведенной в приложении 30 “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”. К нему прилагается ведомость расчетной стоимости поставок и услуг российских организаций, составляемая по форме № 16, приведенной в приложении 31 этого же Порядка.

4.2. Сводный расчет в валюте страны строительства для строительства объектов за границей составляется в порядке, аналогичном указанному в разделе 6 “Порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за границей”.

4.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включается в сводные расчеты стоимости строительства в валюте страны строительства в размере до 14 процентов от общей суммы по расчету.

| УТВЕРЖДАЮ: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| ______________________ |  | ______________________ |
| должность, подпись |  | должность, подпись |
| (инициалы, фамилия) |  | (инициалы, фамилия) |
| “ “___________ 19 г. |  | “ “____________ 19 г. |

ПРОТОКОЛ

согласования затрат российских организаций в смешанных ценах

на строительство ______________________________________________

(наименование объекта и страны строительства)

на подрядных условиях

1. Затраты Российских организаций в смешанных ценах, определенные сводным сметным расчетом в составе технико-экономических обоснований предложений (ненужное не печатать), составленным __________________________________________________________________________ ,

(наименование организации, составившей расчет)

утверждаются в следующих суммах:

всего затрат российских организаций по строительству объекта ________ тыс. руб., в том числе в инвалюте ________ тыс. руб.;

всего затрат, относимых на контракт __________ тыс. руб., в том числе в инвалюте __________ тыс. руб.;

в расчет внесены уточнения, произведенные при согласовании затрат.

2. Перевод иностранной валюты в рубли произведен по __________ курсу Центрального банка Российской Федерации на __________.

(вид курса)	 (дата)

3. Прочие условия _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Сумма затрат, утвержденная настоящим протоколом, вкючает затраты всех российских организаций, участвующих в строительстве объекта. Распределение сумм затрат по исполнителям принимается в следующих размерах (в тыс. руб.):

|  |  |  | Всего затрат | Затраты генерального подрядчика | Затраты Российского заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера статей | Номера смет или расчетов | Наименование работ и затрат | Всего | в том числе в инвалюте, пересчитанной в рубли | Всего | в том числе в инвалюте, пересчитанной в рубли | Всего | в том числе в инвалюте, пересчитанной в рубли |
| 1. Проектные и изыскательские работы |
| 1.1 | Сводная смета | Стоимость проектных и изыскательских работ | + | + | + | + | + | + |
| 2. Материалы и оборудование, поставляемые из Российской Федерации |
| 2.1 | Расчет № | Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций | + | - | + | - | - | - |
| 2.2 | Расчет № | Стоимость технологического, энергетического, санитарно-тнхнического и другого оборудования | + | - | + | - | + | - |
| 2.3 | Расчет № | Стоимость перевозки материалов, оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств и других грузов в пределах Российской Федерации. а также государств, входивших ранее в Союз ССР | + | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Расчет № | Расходы в порту отправления и на морской фрахт до порта назначения за границей при поставке за границу материалов и оборудования | + | + | - | - | + | + |
| 2.5 | Расчет № | Расходы в порту отправления и на морской фрахт до порта назначения за границей при поставке за границу основных средств генерального подрядчика | + | + | - | - | + | + |
| 2.6 | Расчет № | Расходы на морской фрахт от порта отправления за границей и в порту назначения при возврате в Российскую Федерацию основных средств генерального подрядчика | + | + | - | - | + | + |
| 2.7 | Расчет № | Расходы по перевозке грузов по территории третьих стран | + | + | - | - | + | + |
| 2.8 | Расчет № | Стоимость страхования грузов от порта отправления до порта назначения за границей и от порта назначения или железнодорожной станции в стране строительства до места строительства | + | + | - | - | + | + |
| 2.9 | Расчет № | Амортизационные отчисления на полное восстановление по строительным машинам, механизмам, транспортным средствам и другим основным средствам генерального подрядчика | + | - | + | - | - | - |
|  |  | ИТОГО: | + | + | + | + | + | + |
| 3. Материалы и оборудование, приобретаемое в третьих странах |
| 3.1 | Расчет № | Затраты на приобретение оборудования и материалов с учетом транспортных расходов до страны строительства | + | + | - | - | + | + |
| 3.2 | Расчет № | Затраты на приобретение строительных машин, механизмов, транспортных средств и других основных средств за счет общих поступлений по контракту с учетом транспортных расходов до страны строительства | + | + | - | - | + | + |
|  |  | ИТОГО: | + | + | - | - | + | + |
| 4. Содержание российских специалистов, командируемых за границу |
| 4.1 | Смета № | Стоимость содержания рабочих, занятых на выполнении строительно-монтажных работ, включая механизаторов | + | + | + | + | - | - |
| 4.2 | Смета № | Стоимость содержания рабочих подсобных производств, обслуживающих и прочих хозяйств, включая работников автотранспорта | + | + | + | + | - | - |
| 4.3 | Смета № | Стоимость содержания персонала для осуществления шефмонтажа оборудования | + | + | + | + | + | + |
| 4.4 | Смета № | Стоимость содержания административно-управленческого персонала (АУП) и линейно-производственного персонала (ЛПП) российской строительно-монтажной организации | + | + | + | + | - | - |
| 4.5 | Смета № | Стоимость содержания персонала коммерческо-юридической группы российского заказчика | + | + | - | - | + | + |
| 4.6 | Смета № | Затраты на содержание представительства российского заказчика | + | + | - | - | + | + |
| 4.7 | Смета № | Затраты на командирование за границу специалистов для проведения ревизии производственно-хозяйственной деятельности генерального подрядчика и российского заказчика | + | + | + | + | + | + |
|  |  | ИТОГО: | + | + | + | + | + | + |
| 5. Местные затраты по строительству |
| 5.1 | Расчет № | Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов и др., приобретаемых в стране строительства | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | Расчет № | Стоимость строительных машин, механизмов, транспортных средств и других основных средств, приобретаемых в стране строительства | + | + | - | - | + | + |
| 5.3 | Расчет № | Стоимость транспортирования силами иностранных фирм материалов, оборудования и основных средств по территории страны строительства | + | + | + | + | - | - |
| 5.4 | Расчет № | Расходы по найму местного персонала | + | + | + | + | - | - |
| 5.5 | Расчет № | Расходы, связанные с привлечением иностранных субподрядных фирм к выполнению строительно-монтажных работ и других услуг | + | + | + | + | + | + |
| 5.6 | Расчет № | Расходы, связанные с услугами иностранных посреднических и агентских фирм | + | + | - | - | + | + |
| 5.7 | Расчет № | Расходы по налогам, сборам, социальным обложениям и другим расходам, связанным с обеспечением исполнения законодательства страны строительства и оплачиваемым российскими организациями | + | + | + | + | + | + |
| 5.8 | Расчет № | Всевозможные расходы, связанные с эскалацией местных затрат в стране строительства в период выполнения контрактных обязательств в случаях, когда по условиям контракта на строительство объекта предусмотрена твердая контрактная цена | - | + | - | + | - | - |
|  |  | ИТОГО: | + | + | + | + | + | + |
| 6. Пусконаладочные работы и обеспечение периода гарантийной эксплуатации |
| 6.1 | Смета № | Средства на пусконаладочные работы и обеспечение периода гарантийной эксплуатации | + | + | + | + | + | + |
| 7. Прочие работы и затраты |
| 7.1 | Расчет №1 (с приложением сметы во внутренних (базисных) ценах Российской Федерации) | Средства на строительство временных зданий и сооружений | + | + | + | + | - | - |
| 7.2 | Расчет № | Накладные расходы российской строительно-монтажной организации | + | + | + | + | - | - |
| 7.3 | Расчет № | Средства на оплату российским банкам процентов за пользование кредитом по срочным ссудам | + | - | + | - | + | - |
| 7.4 | Смета № | Средства на обучение иностранных специалистов в Российской Федерации | + | - | - | - | + | - |
| 7.5 | Расчет № | Средства, связанные с содержанием на территории Российской Федерации аппарата управления организаций генерального подрядчика, включая производственно-комплектовочные базы, а также с содержанием этих баз и складов и комплектацией оборудования, изделий, инструмента и материалов | + | - | - | + | - | - |
| 7.6 | Расчет № | Представительские расходы российских организаций за границей | + | + | + | + | + | + |
| 7.7 | Расчет № | Средства, связанные с обеспечением российских специалистов за время их работы за границей жильем, мебелью, бытовым оборудованием и коммунальными услугами | + | + | + | + | - | - |
| 7.8 | Расчет № | Затраты на обеспечение жильем местных рабочих | + | + | + | + | - | - |
| 7.9 | Расчет № | Средства на медицинское обслуживание российских специалистов за время их нахождения за границей | + | + | + | + | + | + |
| 7.10 | Расчет № | Расходы, связанные со страхованием строительства и имущества российской строительно-монтажной организации в период строительства | + | + | - | - | + | + |
| 7.11 | Расчет № | Расходы по оплате экспортного тарифа Российской Федерации (экспортные пошлины) и сборов за таможенное оформление товаров при экспортных операциях | + | + | + | + | + | + |
| 7.12 | Расчет № | Затраты на лицензирование | + | - | + | - | + | - |
| 7.13 | Расчет № | Затраты по выплате комиссионного вознаграждения в пользу российского заказчика | + | + | + | + | - | - |
| 7.14 | Расчет № | Сметная нормативная прибыль | + | - | + | - | + | - |
| 7.15 | Расчет № | Стоимость экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации, проводимой экспертными организациями, работающими на условиях хозяйственного расчета | + | + | + | + | + | + |
| 7.16 | Расчет № | Другие затраты, связанные с выполнением контракта (субконтракта) по строительству объекта | + | + | + | + | + | + |
|  |  | ИТОГО: | + | + | + | + | + | + |
|  | Расчет № | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | + | + | + | + | - | - |
|  |  | ИТОГО: | + | + | + | + | + | + |
|  | Расчет № | Возвратные суммы по временным зданиям и сооружениям | + | + | + | + | - | - |
|  |  | ВСЕГО затрат российских организаций по строительству объекта | + | + | + | + | + | + |
|  | Расчет № | Рублевое покрытие генерального подрядчика за приобретенные российским заказчиком за иностранную валюту основные средства | + | - | + | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО затрат, относимых на контракт | + | + | + | + | + | + |

Директор (главный инженер) проектной организации _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник_____________________________ отдела  _______________________________________________________________________________

(наименование) 	 [подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение к Протоколу

согласования затрат российских организаций

в смешанных ценах  на строительство _______

___________________________________________

(наименование объекта и страны строительства)

на подрядных условиях

РАСШИФРОВКА

средств в иностранной валюте, пересчитанной в рубли,

по соответствующим единицам иностранных валют

| Номера статей | Наименование работ и затрат по статьям, предусмотренным | Сумма в иностранной валюте, пересчитанная в | Принятый курс иностранной валюты в рублях (..... руб. за ....... единиц иностранной | Сумма в соответствующих единицах иностранной валюты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.4 Протокола | рубли (в тыс. руб.) | валюты) |  |  |  |

_____________________________________________

ИТОГО...

Составил ____________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ____________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]